Лабораторная работа №6
Управление требованиями

Тема: «Программное средство для тату-салона»

Задание 1.1: Тест-кейсы

| ID Тест-кейса | Связанный ID требования | Описание |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | FR-01 | Проверить выбор мастера из списка |
| TC-02 | FR-02 | Проверить отображение доступных дат и времени |
| TC-03 | FR-03 | Проверить выбор свободного времени |
| TC-04 | FR-04 | Проверить успешное оформление записи |
| TC-05 | FR-05 | Проверить получение подтверждения после записи |
| TC-06 | FR-06 | Проверить сохранение записи в системе |
| TC-07 | FR-03 | Проверить ошибку при выборе занятого времени |
| TC-08 | FR-04 | Проверить невозможность записи без выбора времени |
| TC-09 | FR-04 | Проверить невозможность записи при незаполненных полях |
| TC-10 | FR-06 | Проверить обработку ошибки сети |

Задание 1.2: Матрица трассировки требований

| ID Требования | Описание требования | Бизнес требования | Архитектура/Дизайн | Код / Модуль | Тест-кейсы | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Выбор мастера из списка | BR-01 | BookingUI | MasterSelector.py | TC-01 | Выполнено |
| FR-02 | Просмотр доступных дат и времени | BR-01 | BookingCalendar | ScheduleViewer.py | TC-02 | Выполнено |
| FR-03 | Выбор свободного времени | BR-01 | BookingManager | TimeSelector.py | TC-03, TC-07 | В процессе |
| FR-04 | Оформление записи | BR-01 | BookingForm | BookingCreator.py | TC-04, TC-08, TC-09 | Выполнено |
| FR-05 | Получение подтверждения после записи | BR-01 | NotificationService | NotificationSender.py | TC-05 | В процессе |
| FR-06 | Сохранение записи в системе | BR-01 | DatabaseService | BookingStorage.py | TC-06, TC-10 | Выполнено |

Задание 2: Анализ влияния изменений

Изменения для функционального требования FR-05:
Добавление отправки подтверждения не только по email, но и по SMS.

| Объект проекта | Действие по изменению |
| --- | --- |
| Функц. требование FR-05 | Обновить описание: добавить SMS-подтверждение |
| Тест-кейсы TC-05 | Добавить проверку отправки SMS |
| UI/UX дизайн (форма записи) | Добавить поле для ввода номера телефона |
| Код/Модуль (NotificationSender.py) | Реализовать отправку SMS |
| База данных пользователей | Добавить хранение номера телефона |

Задание 3: Проверка матрицы ответственности

Проверка по горизонтали (по задачам):

У всех задач есть ответственные (Responsible).

Нет перегрузки исполнителей (слишком много R).

У каждой задачи есть один ответственный (Accountable).

Нет дублирования A.

Минимальное количество Informed (I).

Минимальное количество Consulted (C).

Проверка по вертикали (по ролям):

Нет перегрузки одной роли множеством задач.

Ответственность распределена между участниками.

Не все сотрудники участвуют во всех задачах.

RACI-матрица проекта "Тату-салон"

| Задача / Роль | Менеджер проекта | Разработчик | Тестировщик | UX/UI дизайнер | Бизнес-аналитик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор мастера | C | A | R | C | I |
| Просмотр расписания | A | R | C | C | I |
| Выбор времени | A | R | R | I | C |
| Оформление записи | R | A | R | C | I |
| Подтверждение записи | R | A | C | C | R |

Ответы на вопросы

1. Какие задачи включает в себя этап управления требованиями?
Этап управления требованиями включает трассировку, поддержку, приоритизацию, оценку изменений и утверждение требований.

2. Что означает термин «Трассировка требований»?
Трассировка требований — это процесс установления связей между требованиями, кодом, дизайном и тестами.

3. Что отображает матрица трассировки требований?
Матрица показывает взаимосвязь между бизнес-требованиями, функциональными требованиями и тестами.

4. Какие преимущества дает использование матрицы трассировки?
Она помогает контролировать полноту реализации требований и упрощает управление изменениями.

5. Что включает в себя процедура управления изменениями?
Инициирование изменения, анализ влияния, одобрение и внедрение изменений.

6. Как документально оформить изменение требования?
Через журнал изменений, новую версию требования и описание причины изменения.

7. Что означает анализ влияния изменения требования?
Это определение компонентов проекта, которые будут затронуты изменением.

8. Для каких целей используется RACI-матрица?
Для распределения ответственности между участниками проекта.