Лабораторная работа №7
Управление рисками

Задание 1. Выявление рисков

Проблема проекта: возможный срыв процесса записи клиентов в программном средстве для тату-салона.

Задание 2. Оценка рисков

| Риск | Вероятность | Последствия | Важность |
| --- | --- | --- | --- |
| Клиент выбрал уже занятое время | 3 | 3 | 9 |
| Клиент не заполнил обязательные поля | 2 | 2 | 4 |
| Изменение требований заказчика | 3 | 3 | 9 |
| Неполное описание функционала записи | 2 | 3 | 6 |
| Ошибки после обновления системы | 2 | 3 | 6 |
| Недостаточная проверка сценариев записи | 2 | 3 | 6 |
| Проблемы подключения к БД | 3 | 3 | 9 |
| Потеря данных о записях | 2 | 3 | 6 |
| Сбои email/SMS уведомлений | 2 | 2 | 4 |
| Ошибки синхронизации расписания мастеров | 3 | 3 | 9 |
| Администратор неправильно изменил расписание | 2 | 3 | 6 |
| Недостаток опыта у сотрудников салона | 2 | 2 | 4 |

К наиболее важным рискам можно отнести изменение требований и проблемы подключения к базе данных.

Задание 3. Разработка стратегии работы с рисками

| Риск | Стратегия: Mitigate | Стратегия: Transfer | Стратегия: Accept |
| --- | --- | --- | --- |
| Проблемы подключения к базе данных. Причина: зависимость от локального сервера БД. Риск: приложение не работает корректно. Эффект: невозможность оформить запись клиента. | - Подготовить резервную БД. - Проверять подключение при запуске. - Настроить резервное копирование. | - Использовать облачную БД. - Передать поддержку сервера провайдеру. | - Подготовить резервную демонстрацию. - Использовать скриншоты системы. |
| Изменение требований. Причина: новые пожелания заказчика. Риск: изменение логики системы. Эффект: увеличение сроков разработки. | - Согласовать требования заранее. - Ввести процедуру управления изменениями. - Проводить встречи с заказчиком. | - Передать часть аналитики бизнес-аналитику. - Фиксировать изменения в документации. | - Принять вероятность небольших изменений. - Заложить резерв времени на доработки. |

Наиболее оптимальной стратегией является Mitigate (снижение риска), так как она помогает уменьшить вероятность возникновения проблем и снизить их влияние на проект.